GZ143地块房地产项目扬州印象馆

水电安装工程劳务施工报价邀请函

公司（班组）：

经我司综合比较，决定拟请贵公司（班组）对我司承建的GZ143地块房地产项目扬州印象馆项目水、电安装工程劳务施工项目进行报价。

- 工程概况

1、工程名称：GZ143地块房地产项目扬州印象馆项目

2、工程地点：扬州市东站站前广场北侧，盐运路南侧、烟花三月路西侧。

- 3、工程规模：总建筑面积40837.01m2，其中地下面积20476.841m2，地上面积20357.141m2。

- 4、结构形式：框架剪力墙结构，具体详见招标人提供的电子版图纸。

- 5、招标单位：盐城市鸿基建筑工程有限公司。

- 6、工程质量标准：合格。

- 7、质量目标：确保扬子杯。

- 8、安全施工标准：本分包工程安全创优目标双方约定为：江苏省三星级文明标化工地。重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明工地）。

- 9、文明施工标准：中标人必须按照中铁二十三局集团有限公司制定的《施工现场标准化图册》要求执行。

- 上述未尽之处详见施工图（如需查看图纸及踏勘现场，请与项目部联系，联系人：王登宏，电话：13815579822）。

- 承包范围及内容

1、GZ143地块房地产项目扬州印象馆项目水、电安装劳务分包工程，本次招标范围为给排水、电气安装分项工程，最终根据报价情况的合理性选择一个施工劳务班组。

2、给排水、电气工程（含战时给排水、电气工程），太阳能供水、热水管道，弱电预埋，虹吸雨水管，战时通风套管预埋，人防设备等专业工程的预埋（不仅限于土建图纸需结合专业图纸）无条件配合招标人、总承包及相关政府部门对于安全文明施工措施的要求；承包方负责除招标人分包项目以外的临水、临电工程，水电安装工程资料的编制等，且以上费用均包含在综合单价中，不另计算其他费用。报价人所报水、电安装劳务分包工程全费用综合单价中至少包括（但不限于）以下内容：

(1)、电气工程

A、电气工程图纸范围内以及设计文件说明所有内容，包括：动力、照明工程；战时的电气施工图纸等，防雷、接地工程；弱电工程（预留、预埋）。

B、图纸范围内分线箱下口所有配电包含但不限于：防雷接地、配电箱（柜）安装（包括不间断电源）、电气配管、线缆敷设、灯具、开关插座安装、电气设备调试、桥架（含供电桥架）。室内外防雷接地系统（包括等电位)、出户套管、室内外强弱电、等系统的管线、盒、箱、盘、柜、桥架洞口的预留预埋封堵及安装，预埋成品保护。强弱电等系统的电缆敷设和与箱柜的连接(包括桥架与箱柜连接用的小线槽安装)、排堵、穿引带丝、管内穿线、强电照明、应急集中照明、灯具、开关、插座、面板、并线、涮锡、压线帽接头、包胶布、配件连接。室内外设备盒、箱、盘、柜安装、线缆连接、设备配套基础预制安装等全系统工程内的室内外洞口和套管的加工预留预埋、安装、洞口封堵（包括管口保护封堵)、室内外空调洞预留及两端装饰盖板安装、防火封堵、修补、防水处理及通电分部调试、系统调试、验收、成品保护、交工前清扫，（包括电梯设备的厂家控制箱到图示内配电箱连接所有管线、箱、盒、洞口的预留预埋及洞口封堵修补及防水处理、排堵带丝穿引、线缆敷设穿引）等工程全部完工至竣工验收通过。

C、照明工程：图纸包含的一切内容，包含图纸范围内所有灯具、面板等安装。

D、动力工程：含密集母线全部系统安装完成及调试。

E、防雷、接地工程：全部系统安装完成及测试。

F、弱电工程：混凝土及二次结构预留、预埋、穿带线；各种预留管路、桥架的穿墙、楼板的洞口及套管、还包含金属盒及焊管内外壁防腐处理。

G、所有需要预留、预埋的模板制作、现场安装、拆除、清理工作、含洞口的封堵。

H、地下室的战时的配电、图纸包含的一切内容，密闭钢套管及封堵。

I、材料到场卸车倒运、材料自堆放场地至施工场地的搬运、清退工作。

(2)、给排水工程

给排水工程图纸范围内以及设计文件说明所有内容、室内与室外给排水分界线为主体建筑物墙外排水雨污井，包含但不限于给水管道及设备、污废水、压力排水、雨水、包含商业餐炊给排水预留管道的安装。

地下室的排水和压力排水，战时排污压力排水、战时给水，密闭钢套管及封堵。

(3)、与其它专业界限

建筑、各专业设备图显示需结构施工阶段预留的孔洞由中标人负责(包括但不限于土建图纸及暖通图纸中通风管道洞口、空调冷凝水洞口、燃气管道套管等)。预留时应保证位置准确。如出现位置不准或遗漏，造成其他专业无法利用，处理费用从结算款中扣减。费用以招标人单方签认为准

（4）、界限补充说明

包括但不限于中标人施工的工程、各分包工程的协调、配合（包括独立分包、指定分包、指定供应），包括完成本招标范围文件、图纸、标准规范、技术要求等全部内容以及为履行本合同所涉及的其他一切项目，包括但不仅限于：给排水、电气工程、太阳能设备驳接点以下的进、出水管安装、弱电预埋、防雷接地；通风、空调、消防、燃气、电梯、人防设备等专业工程的预留预埋（不仅限于土建图纸需结合专业图纸）无条件配合发包方及相关政府部门对于安全文明施工措施的要求；承包方负责除发包人分包项目以外的全部临水临电工程。给排水、电气以及桥架支吊架安装参照图纸施工说明标准图集进行施工。

以上未注明的水、电工程的配套工程设施和设计变更、洽商全部人材机施工均由乙方全部完成至竣工验收通过，不再增加费用。

3、本工程前期在中标人进场前产生的临时道路等临时设施施工水电用工，按中标人结算总价占水电所有施工班组合计总造价比例分摊，分摊额在中标人结算总价中扣除。

4、施工现场文明施工必须按中铁二十三局集团有限公司施工方案和制定的《施工现场标准化图册》要求执行，文明施工要求中各类围档、围护、标牌、场地、道路、排污、排水、等各类文明施工措施设施所涉及水、电安装工作。

5、不含在本次报价范围内的分项工程：

(1)、暖通与消防工程

(2)、弱电与智能化工程（弱电预埋除外）

(3)、公共区域二次装修工程水、电安装工程

6、招标人供应材料

A、电气配管

招标人供应材料：JDG电线管、SC电线管、PVC电线管、PVC盒、铁质盒、钢套管、空调PVC套管、密闭套管、密闭套管上的密闭筋、刚性防水套管、刚性防水套管上的止水环。

B、桥架

招标人供应材料：桥架、桥架盖、桥架跨接线、角铁支架、槽钢、阻火包、防火泥、防火板、全牙丝杆、胀栓、螺母，桥架连接用的螺栓、螺母等。

C、线缆敷设

招标人供应材料：电线、电缆。

D、配电（箱）柜

招标人供应材料：配电（箱）柜、接线盒、配电箱、基础槽钢。

E、防雷接地

招标人供应材料：镀锌圆钢、镀锌扁铁、端子箱、避雷卡子、角钢、槽钢、防雷测试箱、电缆、总等电位箱、分等电位盒。

- 灯具及开关插座

- 招标人供应材料：灯具、灯头、灯座、战时的三防灯、战时的信号按钮、开关、插座。

G、给排水

招标人供应材料：管材、管件、管卡，U型管卡，阀门、水咀、法兰、设备、角铁、槽钢、保温板（管）、钢板、法兰配套螺栓、法兰橡胶垫，阻火圈、给水保温橡塑套管、地漏、防爆地漏、钢套管、钢性防水套管、钢性防水套用的止水环、屋面上过水洞的PVC套管。

H、设备

招标人供应材料：泵、阀门、止回阀、软接头、压力表

除了上述招标人供应材料外，其余材料、周转料、耗材、中小型机具及机具耗材均由投标人提供。水电材料进场配合吊、卸码放到指定位置（卸货机械由甲方提供）。未按图纸施工，造成水电孔洞及管线预埋预留或位置影响使用功能，剔凿所产生的所有修补材料及人工费用均由乙方自行承担，甲方不予追加费用。

发包人提供材料的数量承包方超用部分按同期市场价格的120%在承包方工程款中扣除。发包人提供材料的领取，承包方应派专人负责，严格遵守发包方材料领取规定。

- 报价要求

- 本工程采用包工包辅材及施工机具的承包形成，即以人工费加辅助材料及施工机具包干形式进行承包，一次性定价。

- 本次招标要求采用二种方式的形式进行报价：

方式一：按照建筑面积报全费用含税综合单价。建筑面积按现行建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）计算建筑面积（但外墙保温层建筑面积不计算），本工程施工图中的建筑面积包含地下室空腔、北侧外挑顶盖部位、坡道出入口部位建筑面，由于该处没有水电安装工程量，在结算时应扣除以上部位的建筑面积，按以上原则重新核对建筑面积，按核对后的建筑面积作为结算依据按建筑面积报      元/m2。本价格为含税价税率3%，含保险费用，含新疫费等，如因国家税收政策优惠或增加，维持合同不含税价不变，合同总价按实际开票税率作相应调整，如：本报价函要求增值税率为3%，后国家增值税税率由3%调整为1%，则调整后的含税总价=(原合同总价/1.03)*1.0，中标人按调整后的税率开具发票，招标人根据调整后的发票金额付款。

- 方式二：按《江苏省安装工程计价定额》(2014版）定额对应子目中人工含量，根据施工图纸及现场实际施工情况计算工程量，投标人报每工日全费用含税综合单价：    元/工日。

无论采用那种方式报价，中标人已充分了解图纸范围内的工作内容，此价格为包死价，任何情况均不再调整。由中标人包工、包辅助材料（以上二、6条款中甲供材料以外的材料）、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格（包含但不限于前述内容）的方式承包。每次付款前开具增值税专用发票。

2、各报价单位必须充分熟悉图纸、考察现场，所报价格必须包含附件施工合同第二条所包含的全部内容，单价一经确定后结算时不再调整。

4、需以符合投标资格的单位进行投标，中标后以该单位签订劳务承包合同。

5、报价截止日期：2022年5月20日10：00，如有变化另行电话或微信通知，将投标文件送至城南新区新龙广场3号楼16层会议室,投标截止时间后送达的投标文件，招标人将拒绝接受。

6、报价函必须用信封密封，并在信封上注明报价人及联系电话。

- 工期及质量要求

详见：招标人配发的《GZ143地块房地产项目扬州印象馆项目水电安装班组施工合同》相关条款

- 付款方式

1、合同承包范围内工程主体验收合格后30天内，支付至已完工程量价款的70%，此进度款需扣除前期垫付的农民工工资，中标人必须开具形象进度价款100%的劳务发票，同时退还中标人履约保证金。

2、2023年春节支付至已完工程量价款的80%，此进度款需扣除前期垫付的农民工工资，中标人必须补足已完形象进度价款100%劳务发票。

3、竣工验收合格取得竣工验收证明书后60天内，支付至结算价款的95%，此进度款需扣除前期垫付的农民工工资，中标人必须补足全额的劳务发票。

4、余款5%作为保修金，若中标人无违约行为，招标人在竣工验收合格2年后会同建设单位指定的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续后，向中标人无息结清。如出现质量问题，招标人通知维修但中标人未能及时维修的，招标人可另行安排人员维修，同时招标人有权将产生的维修费用在质保金中直接双倍扣除。

5、所有工期、质量、安全违约金均在支付工程款时扣除。

- 投标保证金

- 投标保证金贰万元，潜在投标人(特别说明：投标保证金必须以报名的投标单位全称汇入招标人的账户，如以任何个人汇入招标人的账户，招标人不接受其投标文件）将投标保证金在2022年5月19日18：00前转至招标人指定帐户，并于报价截止日前将汇款凭证与投标文件一并提交招标人。

- 2、开标后，中标人交纳的投标保证金转为履约保证金，非中标人交纳的投标保证金于开标后一周内无息退还。

3、招标人收取投标保证金账户：

开户行:中国工商银行盐城城南支行     单位名称:盐城市鸿基建筑工程有限公司

账号：1109664919000018409

- 评标办法

1、由招标人组成的评标小组内部开标，投标人不参与。

2、如招标结果超出招标人预期结果的，招标人有权宣布本次招标作废无效，重新组织再次招标。对此，招标人无需对各投标人做任何解释，各投标人无条件服从招标人的决定，并自愿放弃任何抗辩权。

3、招标人按各投标人报价由低到高进行排序，在完全响应招标文件的所有条款无废标情形的情况下，投标人将综合各投标人的报价情况，也有可能要求投标人现场进行二次报价，二次报价仍然达不到招标人要求时，招标人有权采用竞争性谈判的方式确定中标人。

4、中标人确定后，招标人有权不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

八、其他要求

投标人应认真查阅图纸、踏勘施工现场，熟悉本工程的结构及立面造型，施工现场、施工作业空间、道路交通等情况，并在投标书中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以不完全了解现场、已完工程、周边等情况为理由，提出延长工期或其他经济补偿要求。

盐城市鸿基建筑工程有限公司

2022 年5月9日

(附报价函格式)

报　价　函

(方式一）

致：盐城市鸿基建筑工程有限公司 ：

- 根据已收到的GZ143地块房地产项目扬州印象馆项目水、电安装工程施工报价邀请函，我单位经考察现场后，决定无保留地接受邀请函及施工合同中所有条款，愿以以下全费用综合单价报价：

| 单位工程名称 | 暂定建筑面积（m2) | 单位 | 全费用含税综合单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬州印象馆水、电安装劳务施工 | 38183.51 | M2 |  |  |  |
| 合计 |  | M2 |  |  |  |

2、承包包含（但不限于）贵方报价函及施工合同条款要求中所包含的全部施工内容，并同意单价一经确定后结算时不再调整，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如我方中标，我方保证无条件接受发包人提出的工期要求。

3、本项目质量确保达到国家合格标准。

4、本次投标，我方将派出　　　　　　作为本工程的施工负责人。

5、本响应文件将约束我们双方的合同。

报价人（签章）：

日期：    年　 月 　日

报　价　函

(方式二）

致：盐城市鸿基建筑工程有限公司 ：

- 根据已收到的GZ143地块房地产项目扬州印象馆项目水、电安装工程施工报价邀请函，我单位经考察现场后，决定无保留地接受邀请函及施工合同中所有条款，愿以以下全费用综合单价报价：

| 单位工程名称 | 单位 | 全费用含税综合单价(元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬州印象馆水、电安装劳务施工 | 定额工日 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2、承包包含（但不限于）贵方报价函及施工合同条款要求中所包含的全部施工内容，并同意单价一经确定后结算时不再调整，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如我方中标，我方保证无条件接受发包人提出的工期要求。

3、本项目质量确保达到国家合格标准。

4、本次投标，我方将派出　　　　　　作为本工程的施工负责人。

5、本响应文件将约束我们双方的合同。

报价人（签章）：

日期：    年　 月 　日